Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Системы обработки информации и управления»

ГРУППА ИУ5 – 73Б                                                              УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой    ИУ5

(индекс кафедры)

В.И.Терехов

(подпись)	(инициалы и фамилия)

« ___ » ___________ 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

студента:    Беляева Ивана Андреевича    .

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы    Модуль агрегации объявлений на основе большой языковой модели

| № п/п | Наименование этапов выпускной квалификационной работы | Сроки выполнения этапов |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируется | фактически | должность | подпись, ФИО |
|  | Представление документов «Задание на выполнение ВКРБ», «Календарный план выполнения ВКРБ» (Смотр № 1) | 01.12.2025 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Формулирование проблемы, цели и задач работы | 15.12.2025 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Подготовка рабочих материалов | 18.02.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Разработка первой части РПЗ «Постановка задач разработки» | 25.02.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Разработка технического задания | 10.03.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е.. |
|  | Представление «Рабочих материалов», «Технического задания» (Смотр №2) | 20.03.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
| - \ | Критический анализ аналогов, обоснование выбора средств и технологий разработка системы. | 25.03.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Реализация frontend и backend частей модуля, базы данных с сервисами с объявлениями, алгоритмов поиска объявлений и их разбиения на атрибуты, интерфейса администратора и посетителя системы. | 30.03.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Разработка программы и методики испытания | 20.04.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Разработка второй части РПЗ «Конструкторско-технологическая часть» | 31.04.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Защита макета программы (АСОИиУ) | 12.05.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка заключения, приложений, оформление работы | 23.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Подготовка доклада и презентации | 28.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Получение заключения научного руководителя | 28.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Гапанюк Ю.Е. |
|  | Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль) | 30.05.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Защита работы на ГЭК | 01.06.2026 |  | Комиссия ГЭК |  |

Студент	Беляев И.А.		Руководитель	Гапанюк Ю.Е.

(подпись,)	(подпись,)

«_____» ____________ 2025 г.	«_____» ____________ 2025 г.

________________________

Календарный план ведется на протяжении всей разработки ВКР, фактические даты заполняются научным руководителем чернилами по мере выполнения студентом указанных календарном плане мероприятий